Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNT / COMUNICAT

Universitatea Stefan cel Mare Suceava

„Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”,

cod SMIS 23038

Suceava, decembrie 2012

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, Strada Universității, nr. 13, 720229, derulează, începând cu data de 13.12.2011, proiectul “Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Valoarea totală a proiectului este de 5.163.290,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.102.231,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Suceava pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui portal eLearning de învățare în cadrul Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării electronice a procesului educațional prin facilități de administrare specifice universității și pe de altă parte eficientizarea procesului de învățare, prin punerea la dispoziție a studenților și profesorilor a unor module de studiu și evaluare la distanță.

Portalul eLearning va permite accesul ambelor părți implicate în activitatea academică (studenți și cadre didactice) la cursuri online și offline, efectuate, la cel mai înalt nivel tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare și management ale comunității academice;

- realizarea portalului eLearning pentru administrare de conținut educațional și management al activității universitare din procesul de învățământ;

- proiectarea și popularea bazelor de date aferente serviciilor specializate pentru utilizatorii portalului;

- crearea unui sistem de management al instruirii, precum și a unui sistem de management al conținutului de instruire și al documentelor vehiculate în cadrul portalului eLearning;

- sprijinirea învățământului din cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat prin facilitarea accesului la învățare și comunicare între profesori și studenți;

- creșterea performanțelor de învățare prin tehnicile eLearning și materialele interactive de instruire;

- asigurarea suportului hardware și conectivității cu restul componentelor sistemului informatic de comunicare al instituției și transferarea de date între diverse structuri de informare.

Beneficiarul principal al investiției este Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cadrele didactice și studenții Universității "Ștefan cel Mare" Suceava.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:

- Personalul administrativ al Universității, studenții și cadrele didactice ale altor universități;

- Mediul public și privat care va angaja absolvenți bine pregătiți;

- Comunitatea locală prin creșterea calității educației în regiune și a nivelului de instruire și educație a absolvenților.

Principalele activități ale proiectului sunt: achiziționarea și implementarea soluției informatice eLearning, instruirea administratorilor de sistem și a utilizatorilor, realizarea managementului de proiect, informarea și publicitatea proiectului, achiziționarea și derularea serviciilor de audit financiar și tehnic.

Stadiul implementarii proiectului

Trim.IV 2012

Au continuat activitatile prevazute fiind derulate in continuare procedurile de achiztie. S-au evaluat ofertele depuse si s-au solicitat clarificarile necesare din partea ofertantilor.

În perioada 22 – 23.11.2012 au fost depuse către CNSC 2 contestații de către operatori economici ofertanți. Procedura de licitație deschisă ”Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”, este suspendată din data de 23.11.2012.

Au fost realizate cele două panouri de afișare temporară și permanentă cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală, precum și cu respectarea cerințelor OIPSI și au fost instalate la sediul Universității, în loc vizibil. Au fost realizate 300 de pliante și broșuri, cu informații referitoare la proiect.

Trim.III 2012

In intervalul iulie-septembrie 2012 a continuat derularea procedurii de achiziţie a platformei e-Educatie care face obiectul principal al proiectului. S-au analizat documentele de calificare, oferta financiara si oferta tehnica pentru cele 4 oferte depuse. S-a organizat o sesiune demonstrativa pentru prezentarea aplicaţiei software ofertate. In urma analizei ofertelor, comisia de evaluare si experţii cooptaţi din partea beneficiarului si a firma de consultanta angajate au elaborat solicitări de clarificare care au fost transmise ofertanţilor. Răspunsurile au fost analizate si s-au emis rapoartele interne corespunzătoare.

A fost emisa o notificare către OIPSI pentru decalarea unor termene pentru activităţile de achiziţie prevăzute. Prelungirea acestor termene a fost necesara datorita volumului mare de informaţie procesata si necesitaţii derulării unei corespondente de clarificare cu ofertanţii. Solicitarea a fost avizata pozitiv.

S-a pregătit si s-a transmis cererea de rambursare nr.1.

Au fost achiziţionate produse consumabile si de birotica pentru managementul proiectului, conform prevederilor contractuale.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.II 2012

S-a finalizat documentaţia de atribuire pentru procedura de achiziție pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning ”Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea „Ștefan cel Mare din Suceava”. Procedura de atribuire este in derulare. A fost aprobata cererea de prefinanţare nr.1 si s-a pus la dispoziţia beneficiarului suma prevăzuta.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.I, 2012

A fost iniţiat proiectul si s-a elaborat documentaţia de atribuire pentru serviciile de audit tehnic si financiar si consultanţă management proiect. Au fost organizate si finalizate procedurile de achiziţie pentru servicii de informare si publicitate, audit extern si management de proiect. S-a imitat activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning. A fost elaborata cererea de prefinanţare nr.1.

S-au iniţiat de asemenea activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Alin Dan Potorac
Funcţie: membru in echipa de implementare
Tel. 0741-221402, Fax: 0230520080, e-mail: alin.potorac@usv.ro