Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/ COMUNICAT

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

„Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educaţie care va susţine electronic procesul educaţional desfăşurat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava”,

cod SMIS 23038

Suceava, martie 2013

Universitatea „Ştefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, Strada Universităţii, nr. 13, 720229, derulează, începând cu data de 13.12.2011, proiectul „Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educaţie care va susţine electronic procesul educaţional desfăşurat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Valoarea totală a proiectului este de 5.163.290,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.102.231,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Suceava pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui portal eLearning de învăţare în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare" din Suceava care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării electronice a procesului educaţional prin facilităţi de administrare specifice universităţii şi pe de altă parte eficientizarea procesului de învăţare, prin punerea la dispoziţie a studenţilor şi profesorilor a unor module de studiu şi evaluare la distanţă.

Portalul eLearning va permite accesul ambelor părţi implicate în activitatea academică (studenţi şi cadre didactice) la cursuri online şi offline, efectuate, la cel mai înalt nivel tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- acoperirea nevoilor de informare, educare, evaluare şi management ale comunităţii academice;

- realizarea portalului eLearning pentru administrare de conţinut educaţional şi management al activităţii universitare din procesul de învăţământ;

- proiectarea şi popularea bazelor de date aferente serviciilor specializate pentru utilizatorii portalului;

- crearea unui sistem de management al instruirii, precum şi a unui sistem de management al conţinutului de instruire şi al documentelor vehiculate în cadrul portalului eLearning;

- sprijinirea învăţământului din cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava pentru ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat prin facilitarea accesului la învăţare şi comunicare între profesori şi studenţi;

- creşterea performanţelor de învăţare prin tehnicile eLearning şi materialele interactive de instruire;

- asigurarea suportului hardware şi conectivităţii cu restul componentelor sistemului informatic de comunicare al instituţiei şi transferarea de date între diverse structuri de informare.

Beneficiarul principal al investiţiei este Universitatea „Ştefan cel Mare" Suceava. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cadrele didactice şi studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare" Suceava.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

- Personalul administrativ al Universităţii, studenţii şi cadrele didactice ale altor universităţi;

- Mediul public şi privat care va angaja absolvenţi bine pregătiţi;

- Comunitatea locală prin creşterea calităţii educaţiei în regiune şi a nivelului de instruire şi educaţie a absolvenţilor.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: achiziţionarea şi implementarea soluţiei informatice eLearning, instruirea administratorilor de sistem şi a utilizatorilor, realizarea managementului de proiect, informarea şi publicitatea proiectului, achiziţionarea şi derularea serviciilor de audit financiar şi tehnic.

Stadiul implementarii proiectului

Trim.I 2013

In trimestrul I din 2013 s-a derulat in continuare procedura de achizitie. Urmare a unei contestatii depuse, conform deciziei CNSC, a fost reluata procedura de atribuire. Contestatia a fost ulterior respinsa, fiind urmata de o noua contestatie, a altui ofertant, care insa a fost retrasa înainte de emiterea unei noi decizii CNSC. Ca urmare procedura de licitatie a fost finalizata (martie 2013) fiind initiata contractarea achizitiei platformei informatice de instruire care face obiectul proiectului.

Au fost elaborate 3 notificari de decalare a termenelor de finalizare a unor activitati, corelat cu prelungirea procedurii de achizitie. Principalele proceduri de achizitie fiind decalate, in lipsa posibilitatilor de a efectua plati, a fost returnata prefinanţarea neutilizata.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.IV 2012

Au continuat activitatile prevazute fiind derulate in continuare procedurile de achizitie. S-au evaluat ofertele depuse si s-au solicitat clarificarile necesare din partea ofertantilor.

În perioada 22 – 23.11.2012 au fost depuse către CNSC 2 contestaţii de către operatori economici ofertanţi. Procedura de licitaţie deschisă „Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susţine electronic procesul educaţional desfăşurat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava”, este suspendată din data de 23.11.2012.

Au fost realizate cele două panouri de afişare temporară şi permanentă cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală, precum şi cu respectarea cerinţelor OIPSI şi au fost instalate la sediul Universităţii, în loc vizibil. Au fost realizate 300 de pliante şi broşuri, cu informaţii referitoare la proiect.

S-au desfăşurat, in paralel, activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.III 2012

In intervalul iulie-septembrie 2012 a continuat derularea procedurii de achiziţie a platformei e-Educatie care face obiectul principal al proiectului. S-au analizat documentele de calificare, oferta financiara si oferta tehnica pentru cele 4 oferte depuse. S-a organizat o sesiune demonstrativa pentru prezentarea aplicaţiei software ofertate. In urma analizei ofertelor, comisia de evaluare si experţii cooptaţi din partea beneficiarului si a firma de consultanta angajate au elaborat solicitări de clarificare care au fost transmise ofertanţilor. Răspunsurile au fost analizate si s-au emis rapoartele interne corespunzătoare.

A fost emisa o notificare către OIPSI pentru decalarea unor termene pentru activităţile de achiziţie prevăzute. Prelungirea acestor termene a fost necesara datorita volumului mare de informaţie procesata si necesitaţii derulării unei corespondente de clarificare cu ofertanţii. Solicitarea a fost avizata pozitiv.

S-a pregătit si s-a transmis cererea de rambursare nr.1.

Au fost achiziţionate produse consumabile si de birotica pentru managementul proiectului, conform prevederilor contractuale.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.II 2012

S-a finalizat documentaţia de atribuire pentru procedura de achiziţie pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning ”Dezvoltarea unei platforme informatice de instruire online (asistată de calculator) care va susţine electronic procesul educaţional desfăşurat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Procedura de atribuire este in derulare. A fost aprobata cererea de prefinanţare nr.1 si s-a pus la dispoziţia beneficiarului suma prevăzuta.

In paralel s-au desfăşurat activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Trim.I, 2012

A fost iniţiat proiectul si s-a elaborat documentaţia de atribuire pentru serviciile de audit tehnic si financiar si consultanţă management proiect. Au fost organizate si finalizate procedurile de achiziţie pentru servicii de informare si publicitate, audit extern si management de proiect. S-a imitat activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire pentru selectarea furnizorului pentru sistemul eLearning. A fost elaborata cererea de prefinanţare nr.1.

S-au iniţiat de asemenea activităţile de informare si publicitate prevăzute.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Alin Dan Potorac
Funcţie: membru in echipa de implementare
Tel. 0741-221402, Fax: 0230520080, e-mail: alin.potorac@usv.ro